## 1. Lý do lựa chọn Agile

### 1.1. Hạn chế của Waterfall

Waterfall là mô hình phát triển phần mềm theo các giai đoạn tuần tự, thường bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Mô hình này gặp khó khăn khi áp dụng vào dự án GreenMart vì:

- Khó thay đổi yêu cầu: Khi khách hàng muốn thay đổi tính năng giữa chừng, đội phát triển phải xem xét lại các tài liệu và công việc đã hoàn thành.

- Phản hồi muộn: Khách hàng chỉ được xem sản phẩm ở cuối dự án nên các vấn đề về nghiệp vụ có thể được phát hiện quá trễ.

- Chi phí sửa lỗi cao: Những sai sót trong yêu cầu ban đầu có thể ảnh hưởng đến nhiều giai đoạn tiếp theo.

- Khó thích ứng với thị trường: GreenMart đang mở rộng sang bán hàng đa kênh nên nhu cầu về đặt hàng trực tuyến, tìm kiếm sản phẩm và thanh toán có thể thay đổi.

### 1.2. Agile khắc phục những hạn chế như thế nào?

Agile giúp đội phát triển chia dự án thành các phần nhỏ, hoàn thành và kiểm tra thường xuyên để nhận phản hồi từ khách hàng.

Các lợi ích chính gồm:

- Phát triển theo từng giai đoạn ngắn: Mỗi Sprint tạo ra một phần sản phẩm có giá trị.

- Phản hồi thường xuyên: Khách hàng được xem và đánh giá sản phẩm sau mỗi Sprint.

- Linh hoạt với yêu cầu mới: Product Backlog có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế.

- Phát hiện lỗi sớm: Đội kiểm thử liên tục thay vì đợi đến cuối dự án.

- Tăng tính minh bạch: Khách hàng biết được tiến độ và trạng thái thực tế của sản phẩm.

### 1.3. Kết luận

Dự án GreenMart nên áp dụng Agile kết hợp với Scrum vì yêu cầu bán hàng đa kênh có thể thay đổi theo phản hồi của khách hàng và nhu cầu kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp đội phát triển cung cấp giá trị sớm, giảm rủi ro và thích ứng nhanh hơn so với Waterfall.

## 2. Điều chỉnh cách làm việc theo 4 giá trị Agile Manifesto

| STT | Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ. | Tổ chức Daily Scrum hằng ngày, trao đổi trực tiếp hoặc qua cuộc gọi khi cần, đồng thời sử dụng phần mềm để theo dõi công việc. |
| 2 | Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ. | Xây dựng từng phần chức năng, kiểm thử và trình diễn Increment sau mỗi Sprint; duy trì tài liệu cần thiết nhưng không để tài liệu cản trở việc cung cấp sản phẩm. |
| 3 | Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng. | Trao đổi thường xuyên với GreenMart, thống nhất cách xử lý thay đổi và để Product Owner cập nhật Product Backlog theo giá trị kinh doanh, đồng thời tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã thống nhất. |
| 4 | Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Đáp ứng với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch. | Định kỳ đánh giá kết quả, tiếp nhận thông tin mới và điều chỉnh Product Backlog, kế hoạch Sprint tiếp theo để đáp ứng nhu cầu thực tế. |

Kết luận: Đội GreenMart cần ưu tiên sự tương tác, sản phẩm hoạt động được, sự hợp tác với khách hàng và khả năng thích ứng với thay đổi. Các quy trình, công cụ, tài liệu và kế hoạch vẫn cần thiết nhưng phải phục vụ việc tạo ra giá trị.

## 3. Xây dựng khung Scrum

### 3.1. Lựa chọn độ dài Sprint

Đội GreenMart chọn Sprint cố định 2 tuần.

Với tổng thời gian lập kế hoạch là 6 tuần, dự án sẽ có 3 Sprint liên tiếp:

- Sprint 1: Tuần 1–2.

- Sprint 2: Tuần 3–4.

- Sprint 3: Tuần 5–6.

Độ dài Sprint được giữ ổn định để tạo nhịp làm việc và đánh giá sản phẩm nhất quán.

### 3.2. Giải thích theo 3 trụ cột Scrum

| Trụ cột | Cách áp dụng | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Minh bạch (Transparency) | Công khai Product Backlog, Sprint Goal, tiến độ và trạng thái kiểm thử. | Các thành viên và GreenMart hiểu rõ công việc đang ở đâu, phần nào hoàn thành và phần nào còn tồn đọng. |
| Thanh tra (Inspection) | Tổ chức Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective theo lịch. | Đội thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng sản phẩm và cách làm việc. |
| Thích nghi (Adaptation) | Điều chỉnh Product Backlog và cách làm việc dựa trên phản hồi, kết quả kiểm tra. | Đội có thể thay đổi hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế mà vẫn duy trì nhịp Sprint ổn định. |

### 3.3. Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall?

Scrum phù hợp vì cung cấp một khung làm việc cụ thể để vận hành Agile thông qua Sprint, các sự kiện, vai trò và Artifact. Đội có thể kiểm tra sản phẩm thường xuyên, nhận phản hồi từ GreenMart và điều chỉnh ưu tiên theo giá trị kinh doanh.

## 4. Phân vai Scrum Team

Đội dự án gồm Long, Hoa, An, Bình, Chi và Dung. Đề xuất phân vai như sau:

| Thành viên | Vai trò đề xuất | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Long | Product Owner | Quản lý Product Backlog, xác định thứ tự ưu tiên và tối đa hóa giá trị sản phẩm. |
| Hoa | Scrum Master | Hỗ trợ đội hiểu và áp dụng Scrum, thúc đẩy các sự kiện Scrum và hỗ trợ loại bỏ rào cản. |
| An | Developer | Phát triển chức năng theo Sprint Goal, tham gia thiết kế và kiểm thử. |
| Bình | Developer | Phát triển chức năng, tích hợp hệ thống và xử lý lỗi. |
| Chi | Developer | Phát triển giao diện, xử lý nghiệp vụ và phối hợp tích hợp. |
| Dung | Developer | Phụ trách kiểm thử, xây dựng và thực hiện kiểm thử để bảo đảm chất lượng Increment. |

Lưu ý: Đây là phương án phân công đề xuất vì đề bài chưa chỉ định vai trò cụ thể của Long và Hoa. Trong Scrum, người làm kiểm thử vẫn thuộc nhóm Developers; Developers không chỉ bao gồm lập trình viên.

### 4.1. Quyền quyết định và giới hạn của từng vai trò

| Vai trò | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner – Long | Mục tiêu sản phẩm, thứ tự ưu tiên Product Backlog và nội dung cần tối đa hóa giá trị. | Không tự ý áp đặt cách lập trình, phân công công việc hằng ngày hoặc quyết định thay Developers về kỹ thuật. |
| Scrum Master – Hoa | Cách hỗ trợ đội thực hành Scrum, thúc đẩy sự kiện Scrum và hỗ trợ giải quyết rào cản. | Không đóng vai trò quản lý giao việc, không tự quyết thứ tự Product Backlog và không ra lệnh cho Developers. |
| Developers – An, Bình, Chi, Dung | Cách triển khai kỹ thuật, kế hoạch thực hiện Sprint Backlog và cách tổ chức công việc. | Không tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog hoặc làm giảm tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất. |

## 5. Artifacts và lịch sự kiện Scrum

### 5.1. Xây dựng Product Backlog

Product Backlog là danh sách công việc cần thiết để phát triển hệ thống GreenMart. Long chịu trách nhiệm quản lý Product Backlog và sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Bảng dưới đây là Product Backlog đề xuất ban đầu.

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả | Giá trị mang lại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Cho phép khách hàng tìm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa. | Giúp khách hàng tìm đúng sản phẩm nhanh hơn. |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị tên, giá, mô tả và thông tin tồn kho phù hợp. | Giúp khách hàng có đủ thông tin trước khi mua. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, xóa và thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. | Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đơn hàng. |
| 4 | Đặt hàng trực tuyến | Cho phép khách hàng nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đơn. | Mở rộng hoạt động bán hàng sang kênh trực tuyến. |
| 5 | Thanh toán | Xây dựng quy trình thanh toán phù hợp với phương thức được GreenMart lựa chọn. | Giúp hoàn tất giao dịch mua hàng. |
| 6 | Quản lý đơn hàng | Cho phép theo dõi trạng thái đơn hàng đã đặt. | Hỗ trợ khách hàng và nhân viên quản lý đơn. |
| 7 | Quản lý tồn kho | Cập nhật và kiểm tra số lượng sản phẩm còn hàng. | Hạn chế tình trạng bán sản phẩm không còn tồn kho. |
| 8 | Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra luồng tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. | Phát hiện lỗi khi các chức năng hoạt động cùng nhau. |

Thứ tự ưu tiên trên là giả định ban đầu để lập kế hoạch. Product Owner cần xác nhận với GreenMart trước khi triển khai và có thể điều chỉnh dựa trên phản hồi thực tế.

### 5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2.

Sprint Goal: Xây dựng luồng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm hoạt động được, giúp khách hàng GreenMart tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm cơ bản.

Sprint Backlog đề xuất:

| STT | Công việc | Người phối hợp chính | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm rõ yêu cầu tìm kiếm sản phẩm | Long, An, Bình | Thống nhất tiêu chí chấp nhận. |
| 2 | Thiết kế giao diện tìm kiếm và chi tiết sản phẩm | Chi, An | Giao diện đáp ứng luồng sử dụng cơ bản. |
| 3 | Xây dựng API tìm kiếm sản phẩm | Bình | API trả về kết quả phù hợp với từ khóa. |
| 4 | Xây dựng chức năng xem chi tiết sản phẩm | An, Bình | Hiển thị thông tin sản phẩm cần thiết. |
| 5 | Tích hợp giao diện với API | An, Chi | Người dùng tìm kiếm và mở được sản phẩm. |
| 6 | Kiểm thử chức năng và sửa lỗi | Dung, An, Bình, Chi | Các tiêu chí chấp nhận được kiểm tra. |
| 7 | Trình diễn Increment và thu thập phản hồi | Cả Scrum Team | GreenMart đánh giá kết quả Sprint 1. |

Các công việc trên là kế hoạch ban đầu. Developers có quyền điều chỉnh Sprint Backlog trong Sprint để đạt Sprint Goal mà không làm giảm tiêu chuẩn chất lượng.

### 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Cuối Sprint 1, đội dự kiến có một Increment bao gồm:

- Giao diện tìm kiếm sản phẩm.

- Chức năng tìm kiếm theo tên hoặc từ khóa.

- Trang chi tiết sản phẩm hiển thị các thông tin cơ bản.

- Kết quả tìm kiếm được kết nối với dữ liệu sản phẩm.

- Các chức năng đáp ứng Definition of Done (Định nghĩa Hoàn thành), đã được kiểm thử và tích hợp.

Nếu một chức năng chưa đáp ứng Definition of Done, chức năng đó chưa được tính là một phần của Increment hoàn thành.

### 5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong Sprint 1

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Thứ Hai, đầu tuần 1 | Xác định Sprint Goal, lựa chọn công việc và xây dựng kế hoạch thực hiện Sprint. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Thứ Sáu, cuối tuần 2 | Kiểm tra kết quả Sprint cùng GreenMart, trình diễn Increment và thảo luận những thay đổi cần thiết. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, cuối tuần 2 | Đánh giá cách làm việc, xác định vấn đề và thống nhất cải tiến cho Sprint tiếp theo. |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần | Chu kỳ cố định để đội phát triển, kiểm thử, tích hợp và tạo Increment đáp ứng Definition of Done. |

Lưu ý: Sprint là sự kiện chứa các sự kiện Scrum khác, không phải một cuộc họp riêng. Lịch trên mô tả Sprint 1 kéo dài 2 tuần; Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective diễn ra bên trong chu kỳ đó.

## 6. Xử lý tình huống thay đổi

### 6.1. Tình huống 1: GreenMart muốn ưu tiên đặt hàng trực tuyến giữa Sprint

Vấn đề: Khi Sprint 1 đang diễn ra, GreenMart yêu cầu chuyển ưu tiên sang tính năng đặt hàng trực tuyến.

Đội cần xử lý như sau:

Bước 1: Tiếp nhận và làm rõ yêu cầu

Long trao đổi với GreenMart để xác định lý do thay đổi, giá trị kinh doanh, mức độ cấp thiết và các tiêu chí chấp nhận của tính năng đặt hàng trực tuyến.

Bước 2: Cập nhật Product Backlog

Long đánh giá thứ tự ưu tiên của tính năng đặt hàng trực tuyến so với các hạng mục khác. Nếu tính năng này mang lại giá trị cao hơn, Long điều chỉnh thứ tự Product Backlog và trao đổi rõ với các bên liên quan.

Bước 3: Bảo vệ Sprint Goal hiện tại

Developers tiếp tục thực hiện Sprint Goal đã thống nhất. Các thay đổi không được làm ảnh hưởng đến mục tiêu Sprint; phạm vi công việc có thể được làm rõ và thương lượng lại với Product Owner khi cần.

Bước 4: Thống nhất phương án

Nếu yêu cầu mới có thể được xử lý mà vẫn giữ Sprint Goal, Product Owner và Developers có thể thương lượng lại phạm vi Sprint Backlog. Nếu thay đổi làm Sprint Goal trở nên lỗi thời, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint theo Scrum.

Bước 5: Lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Nếu tính năng đặt hàng trực tuyến không phù hợp để đưa vào Sprint hiện tại, đội đưa công việc này vào kế hoạch Sprint tiếp theo dựa trên thứ tự ưu tiên mới.

Kết quả: Đội tiếp nhận thay đổi mà không tự ý phá vỡ Sprint đang diễn ra, đồng thời vẫn bảo đảm GreenMart có thể điều chỉnh định hướng sản phẩm.

### 6.2. Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Vấn đề: Đến Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa đạt Definition of Done.

Đội cần xử lý như sau:

- Minh bạch trạng thái: Thông báo rõ với GreenMart rằng tính năng chưa hoàn thành và giải thích phần nào còn thiếu.

- Không trình bày như sản phẩm hoàn chỉnh: Đội không được coi tính năng chưa đạt Definition of Done là Increment hoàn thành.

- Trình diễn phần đã hoàn thành: Đội có thể trình diễn các chức năng đã đạt Definition of Done và thuộc Increment.

- Ghi nhận phản hồi: Long trao đổi với GreenMart để cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi và nhu cầu mới.

- Tiếp tục xử lý: Phần công việc chưa hoàn thành được đưa trở lại Product Backlog để Product Owner sắp xếp ưu tiên; công việc không tự động chuyển sang Sprint tiếp theo.

- Cải tiến quy trình: Trong Sprint Retrospective, đội phân tích nguyên nhân chưa hoàn thành và đề xuất biện pháp cải thiện việc ước lượng, kiểm thử hoặc phối hợp.

Kết quả: Đội bảo đảm tính minh bạch, không đánh đổi chất lượng và sử dụng phản hồi để cải thiện kế hoạch phát triển tiếp theo.

## 7. Kết luận chung

Kế hoạch vận hành Agile cho GreenMart sử dụng Sprint cố định 2 tuần, chia 6 tuần đầu thành 3 Sprint và tổ chức công việc theo Scrum.

Đội áp dụng bốn giá trị Agile Manifesto để tăng cường tương tác, tập trung vào sản phẩm hoạt động được, hợp tác với khách hàng và thích ứng với thay đổi.

Việc phân định rõ Product Owner, Scrum Master và Developers giúp mỗi thành viên thực hiện đúng trách nhiệm, tránh tập trung mọi quyết định vào một người và tăng tính tự chủ của đội.

Product Backlog được sắp xếp theo giá trị kinh doanh, Sprint Backlog gắn với Sprint Goal và Increment chỉ được công nhận khi đáp ứng Definition of Done. Các thay đổi được xử lý thông qua trao đổi, cập nhật Product Backlog và thương lượng phù hợp, thay vì tùy tiện phá vỡ Sprint.

Mục tiêu cuối cùng: Sau 6 tuần, GreenMart có thể đánh giá được các Increment thực tế, cung cấp phản hồi thường xuyên và cùng TechViet xác định những chức năng cần ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.